СОДЕРЖАНИЕ

стр
1.Приступая к работе ………….…………………………………………………………………………2
2.Краткий список задач реализации …………………………………………………………….3

1.ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Для начала нужно реализовать структуру исходных кодов проекта.
Весь проект будет лежать в папке Source, далее по подпапкам:
- client – графический клиент
- server – собственно сам сервер, имеет подпапки win/linux – для сборки на соответствующих платформах
- tools – данную подпапку разбить так же на подпапки для каждого инструмента отдельно
Во всех пустых папках валяется .gitkeep для того, что бы сохранить структуру проекта репозитория
- создать общую папку для вспомогательных файлов сборки (obj/pdb etc) bin_tmp, отдельную папку для исполняемых файлов/библиотек bin
- в каждой папке с проектом создать отдельный каталог с модульными тестами
- в каталоге OtherLibrary/ создать отдельный каталог для каждой из сторонних библиотек
- в каталоге OxygenDoc/ создать отдельный каталог для документации «своего» проекта с именем проекта и файлом настроек doxygen (config) в корне. Все названия каталогов с документацией должны соответствовать названиям каталогов с исходниками
Использовать в любых связях относительные пути к файлам/библиотекам
В каждом проекте в корне расположить и настроить makefile (дополнительно создать makefile.bat для win платформы, который будет запускать make из MinGW и rebuild_dev.bat который будет пересобирать проект так же под win платформу, но с помощью devenv.exe) для *.obj файлов создать отдельный каталог make_obj/, для исполняемых файлов/библиотек использовать основной каталог bin/
2.КРАТКИЙ СПИСОК ЗАДАЧ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализовать асинхронный многопоточный сервер (пока под платформу winx86)
Реализовать потоковый пул (используя стандарт C++11)
Реализовать дедупликацию логов (опционально)

Для сервера реализовать следующие модули(как библиотеки lib/dll):
1. модуль-обёртку на основе библиотеки для MySQLConnector
2. модуль-обёртку на основе библиотеки для LUA (vc10-vc14)
3. модуль-обёртку на основе библиотеки для PYTHON 3xx
4. модуль пакетного сетевого протокола (приём/передачу)*
5. модуль логирования сетевой активности сервера
6. модуль шифрования пакетов*
7. модуль-анализатор клиентов (для бета теста) для анализа необходимости улучшений/доработок клиента(логики/поведения/управления etc.), а так же обратной связи. Часть функциональности может быть оставлена для модуля GG (предполагается, что он будет активен не только в момент запуска клиента, но так же в момент активности, для большей защиты клиента)

Реализовать графический 3D клиент
Реализовать графический интерфейс - заготовку для opengl (можно отдельным модулем на nasm)
Реализовать свой виртуальный файловый менеджер

Необходимые модули для клиента:
1. модуль для матричных вычислений
2. модуль загрузки и распределения памяти мешей
3. модуль загрузки скелета
4. модуль загрузки текстур, поддерживающий форматы *.png/*.tga/*.bmp (*.jpg опционально1)
5. модуль упаковки текстур
6. модуль для работы с RLE алгоритмом*
7. модуль GG
8. модуль AI (статические алгоритмы + в будущем нейронные сети)
9. модуль физики в т.ч. коллизий*
10. матричный модуль* (использовать «прямое» умножение и инлайн функции без алгоритмов)
ссылка на реализацию проекта